🗺️ ПОВНИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН РОЗРОБКИ ТА РЕЛІЗУ (ВЕРСІЯ: 2026.PROD)

⏳ ПОТОЧНИЙ СТАН СИСТЕМИ

- КОНТУР ФРОНТЕНДУ ТА ШІ: Повністю типізований в 0 помилок у VS Code. Роль користувача, тип вкладки форми (contentType), динамічні системні промпти діагнозів та преміальні інтерактивні вкладки результату (дизайн з посадкової сторінки) повністю зв'язані [1.1].

- КОНТУР БЕЗПЕКИ: На серверному рівні вшито фрод-контроль лімітів спроб (ai_credits_left) та списання балансу [1.1].

🏛️ БЛОК 1. БОЙОВИЙ ШІ-ТЕСТ ТА ЕКОЛОГІЯ (ОПЛАТА ТА ЗАПУСК)

- [ ] Завдання 1.1: Фінансова активація OpenAI. Закинути перші $5 на баланс у кабінеті OpenAI Billing, щоб увімкнути живі бойові токени для моделей gpt-4o та gpt-4o-mini [1.1].

- [ ] Завдання 1.2: Великий наскрізний тест 3-х вкладок. Провести бойовий пуск форми з кабінету для усіх трьох форматів контенту:

  - Вкладка «Вільний текст»: Перевірити, як звичайний параграф розрізається на вкладки результату [1.1].

  - Вкладка «Зображення»: Тест розпізнавання фото конспекту [1.1].

  - Вкладка «Тести»: Перевірити, як ШІ адаптує та спрощує тестові питання під дитину (з 4 варіантів до 2).

- [ ] Завдання 1.3: Верифікація двошарових ролей. Запустити тест під двома різними акаунтами, щоб наочно переконатися, що:

  - Для Мами: Результат розлітається на вкладки «Спрощений текст» ➡️ «Покрокові картки» ➡️ «Казка» ➡️ «Поради батькам» [1.1].

  - Для Вчителя: Результат розлітається на вкладки «Конспект уроку» ➡️ «Практичні вправи» ➡️ «Оцінювання ІПР» [1.1].

- [ ] Завдання 1.4: Активація роботів-прибиральників сховища.

  - В Cloudflare R2: Налаштувати Object Lifecycle Rule на автовидалення файлів через 30 днів для папки personal-materials/.

  - В Supabase SQL Editor: Запустити готовий скрипт cron.schedule для нічного видалення логів з history_adaptations, де book_id IS NULL.

📚 БЛОК 2. ФАБРИКА ПІДРУЧНИКІВ ТА МОДЕЛЬ НАРІЗКИ ГЛАВ

- [ ] Завдання 2.1: Затвердження фінальної моделі нарізки книг.

  - Рішення, яке ми ухвалили: Книги розбиваються на параграфи автоматично на сервері за допомогою ШІ під час першого завантаження книги користувачем через LlamaParse API [1.1].

  - Користувач завантажує PDF ➡️ ШІ нарізає його на глави ➡️ Кожен параграф зберігається окремим .txt файлом в R2, а в таблицю book_contents пишеться посилання [1.1]. При повторному відкритті цієї книги іншим вчителем України, нарізка не відбувається — контент миттєво підтягується з бази (Всеукраїнська дедуплікація SHA-256) [1.1].

- [ ] Завдання 2.2: Рефакторинг модалки UploadBookModal.tsx. Підключити Drop-зону завантаження книг до нашого оновленого серверного екшену checkAndRegisterBook.

- [ ] Завдання 2.3: Бойовий пуск парсингу підручника. Завантажити перший реальний PDF-підручник за 3 клас (наприклад, ЯДС або Математика) та перевірити, як прораховується клієнтський хеш, як спрацьовує дедуплікація і як книга лягає в базу.

🛠️ БЛОК 3. ШЛІФУВАННЯ ГОЛОВНОГО МЕНЮ ТА ФУТЕРА (КЛІЄНТСЬКИЙ UX)

- [ ] Завдання 3.1: Оживлення навігаційного UserMenu. Наразі на головній працює лише кнопка «Вийти». Необхідно створити та зв'язати інші клієнтські сторінки кабінету:

  - Мій профіль ➡️ роут /profile

  - Онбординг ➡️ роут /onboarding (перепроходження анкети)

  - Мої документи ➡️ роут /dashboard/documents (архів адаптацій)

  - Учні ➡️ роут /dashboard/children (керування картками дітей)

- [ ] Завдання 3.2: Тюнінг форми зворотного зв'язку у Footer. Налаштувати реальний клієнтський запит fetch() на серверний роут /api/suggestions, щоб збирати живі побажання та фідбек від вчителів.

📊 БЛОК 4. МОДЕНІЗАЦІЯ: СТАТИСТИКА ТА СТОРІНКА ОПЛАТ

- [ ] Завдання 4.1: Створення екрана Інклюзивної Статистики. Розробити гарну інформаційну панель (Dashboard Stats) у верхній частині кабінету, яка виводитиме:

  - Кількість активних учнів під опікою користувача (макс. 3 на базовому тарифі).

  - Загальну кількість успішно адаптованих сторінок / годин економії часу вчителя.

  - Графік динаміки прогресу дитини (Snapshot параметрів з generated_materials).

- [ ] Завдання 4.2: Розробка Сторінки Оплат (/billing). Створити інтерфейс для покупки пакетів генерацій згідно з нашою Token-моделлю:

  - Плашка Пакунок «🌱 Стартовий»: 10 генерацій за 149 грн (картка покупки).

  - Плашка Пакунок «🎯 Місяць уроків»: 30 генерацій за 350 грн (найпопулярніший).

- [ ] Завдання 4.3: Інтеграція Українського Еквайрингу. Підключити платіжний шлюз (наприклад, MonoPay / WayForPay / LiqPay). Налаштувати API-роут вебхуків (Webhook API), який при успішному статусі SUCCESS автоматично додаватиме куплені токени в колонку ai_credits_left та робитиме запис у credit_transactions_log.